Oblig 4

Spørsmål og svar

Innfør en test-rolle:  
- Marie fikk testrollen.

Er det noen erfaringer enten team-messig eller mtp prosjektmetodikk som er verdt å nevne?

* Gruppen mener det har vært lønnsomt å kommunisere og stille spørsmål til hverandre, og Discord har hjulpet mye med dette.
* Ang prosjektmetodikk har vi gått over fra vår originale Scrum metodikk til å bruke en mer Kanban basert fremgang. Dette er fordi tidskjemaene våre var ikke nok i samkjør til at det var hjelpfullt å bruke Scrum.

Hvordan er gruppedynamikken?

* Jarle og Torjus jobber hovedsakelig med GUI-en, mens Øyvind, Morten og Marie jobber med logikken. For øyeblikket har Morten ansvaret for å se hvordan det er å kjøre spillet fra en server, mens resten forbereder det vi allerede har.

Hvordan fungerer kommunikasjonen for dere?

* Som tidligere nevnt, har Discord vært en god kilde til kommunikasjon. Våre vanlige møter på fredagen gir oss også tid til å diskutere hva vi vil gjøre fremover og feil som det er lettere å rette sammen.

Gjør et kort retrospektiv hvor dere vurderer hva dere har klart til nå, og hva som kan forbedres.

* Mye av det som har gått bra er tingene nevnt i tidligere punkter. Samarbeid og arbeidsdeligering er mye enklere nå som det er en viss kodebase. Vi har hovedsakelig strevet med problemer som vi møter på som ingen på gruppen vet hvordan vi feilsøker, og merge problemer.

Bli enige om maks tre forbedringspunkter fra retrospektivet, som skal følges opp under neste sprint.

* Bedre prosjektstruktur: vi har hatt flere tilfeller med krasjende branches pga. varierende prosjektoppsett, så dette er noe vi kunne forberedet.
* Flere møter/mer møtetid: for øyeblikket er det for mye obligatoriske ting vi må få ferdig på disse møtene, men mye av tiden blir brukt til feilsøking og lignende for å få oppfylt disse obligatoriske kravene. Et av alternativene er å mer møtetid/flere møter.
* - VI kan kommunisere ENDA bedre.

Skriv kort om hvordan dere håndterer dette for å sikre best mulig kompetanseoverføring.   
- Se ”hvordan er gryppedynamikken”.